ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2018. március 27-i soron következő ülésére

Tárgy: Lazac utca burkolat felújítása

Remeteszőlős Község Önkormányzata – az érintett lakosság kezdeményezésére - a tavalyi évben előkészítette a Lazac utca burkolat felújítására vonatkozó beruházást. A projekt bizonyos adminisztrációs problémák miatt megakadt, de ezek az akadályok idénre elhárultak, így folytatható a beruházás megvalósítása.

A beruházás jelenlegi állása a következő:

- A lakossági kezdeményezés alapján a Képviselő-testület 42/2017. (III.28.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Lazac utca útrekonstrukciójának kérdését meg kívánja vizsgálni és ennek ismeretében dönt a továbbiakról.

- Az előzetes műszaki felmérés alapján elkészült a Lazac utca felmérése, mely alapján az alábbiak voltak megállapíthatók:

  - A Lazac utca 172 m hosszú és 3 m szélességben kellene burkolattal ellátni. Ez 516 m2 útfelületet jelent.

  - Az utca burkolata a geometriai korrekciós munkák után a következő rendben alakítható ki:

    - kátyúzás, útszegélyek profil igazítása

    - 3 db csatornaszem szintbe emelése

    - granofalt stabilizált útalap kialakítása 10 cm vastagságban

    - emulzió szórás két rétegben

    - szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása

- A fentiek ismeretében a Képviselő-testület 51/2017. (IV.24.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Lazac utcai útrekonstrukció megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot az érintett ingatlanok tulajdonosainak.

- Az érintett 13 ingatlantulajdonosból 10 személy megküldte támogató nyilatkozatát, tehát 76,9%-os szervezettség állt elő. Ennek alapján a Képviselő-testület 54/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött a Lazac utcai útépítési együttműködésről és felhatalmazta a polgármestert az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó önkormányzati hatósági határozatok meghozatalára. (Az érdekeltségi hozzájárulások összege készpénzes fizetés esetén 96.900 Ft, részletfizetés esetén 120.000 Ft lett.)

- Az együttműködési rendszer létrejöttének logikus következményeként a Képviselő-testület 55/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy rekonstrukciós-építési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan árajánlatot kíván kérni 3 szakcégtől.

- Az árajánlatokat bekértük, de időközben a fejlesztési tervet egy lakossági bejelentés megakasztotta, így a beérkezett ajánlatokat nem vittem be a Képviselő-testület felé.

- A biztonság érdekében időközben elkészítettük a Lazac utca felújítási tervét és benyújtottuk a Közlekedési Hatósághoz, engedélyezés céljára. Az eljárás folyamatban van, már csupán a szakhatósági állásfoglalásokból hiányzik néhány, de várhatóan áprilisban megszületik az engedély.

- A 2018. évi költségvetési rendeletünk önálló költségvetési sorában nettó 1,8 MFt fedezetet biztosítottunk.

- Ennek ismeretében elővettem a tavalyi árajánlatokat és a legjobb ajánlatot adótól kértem nyilatkozatot, mely szerint idén is fenntartja az ajánlatát. Ennek megfelelően tudunk dönteni a kivitelező személyéről.

Az ajánlatok eredményét az alábbi táblázatban foglalom össze:

| Ajánlatadó | Ajánlati ár | Vállalt jótállás |
| --- | --- | --- |
| Bitunova Kft. | 2.016.978 Ft + ÁFA = 2.561.562 Ft | 12 hónap |
| Rodart Kft. | 2.122.968 Ft + ÁFA = 2.696.169 Ft | 12 hónap |
| Strabag Általános Építő Kft. | 1.797.049 Ft + ÁFA = 2.282.252 Ft | 36 hónap |

A legelőnyösebb ajánlatot adó cég nyilatkozott arról, hogy a fenti árajánlatát 2018. I. félévében fenntartja.

A fenti beruházás kivitelezésére a Strabag Általános Építő Kft. adta a legjobb ajánlatot. Ajánlati ára az Önkormányzat tervezett költségkeretén belül van. Mindezek alapján javaslom az ajánlat elfogadását és a vonatkozó döntés meghozatalát.

Határozati javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Remeteszőlős, Lazac utca szilárd burkolatának helyreállítására, aszfaltemulziós technológiával” című beruházás megvalósítására kiírt ajánlatkérések eredménye alapján a Strabag Általános Építő Kft-t kívánja megbízni a tárgyi munka elvégzésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2018. március 19.

Szathmáry Gergely

polgármester