Előterjesztés

a Képviselő-testület

2018. november 5-i soron következő ülésére

Tárgy: fejlesztési pályázat

A Belügyminiszter úr 2017. év tavaszán pályázatot írt ki „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására. A Képviselő-testület 33/2017. (III.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztésére (fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosítása és hőszigetelés) nyújtsunk be támogatási kérelmet.

A Képviselő-testület 46/2017. (IV.24.) önkormányzati határozatában döntött a pályázat műszaki tartalmáról, valamint a biztosítandó önrészről. A pályázat tartalmát az alábbiakban részletezem.

A pályázati kiírás támogatta az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat helyiségének fejlesztését, felújítását. A pályázatban a maximális támogatási intenzitást (95%) kérhettük, mivel az adóerő képességünk nem éri el a 18.000 Ft/fő értéket (9.988 Ft/fő).

Az előzetes képviselő-testületi döntésnek megfelelően a következő műszaki tartalmat építettük be a pályázatba:

- Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület (oldalfal+tető) hőszigetelése, burkolólemezzel, a szükséges bádogos munkákkal. (A konténer vasszerkezete miatt ez a megfelelő műszaki tartalom a szigetelés kiépítésére.)

- Infra paneles fűtés:

  - Védőnői rendelő: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel

  - Váró: 4 db 800 W teljesítményű panel

  - Mellékhelyiség: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel

  - További helyiségek: 4 db 800 W teljesítményű panel

- Multikristályos napelem: 34 m2

A tervezett rendszer oly módon működik, hogy a napelem által termelt áram látja el energiával az infrapaneleket és többlet termelés esetén visszatáplálja az áramot az ELMŰ elektromos rendszerébe. Ebben az esetben a villanyóra visszafele forog. A fűtésrendszer energiaigénye 10,8 kWh, a napelemek teljesítménye kb. 8,7 kWh, így azok csaknem elegendőek az elektromos igény ellátására.

A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége a következőképpen alakult:

- Szigetelési, burkolási és bádogozási munkák: bruttó 13.376.647,-Ft

- Alternatív energiaforrás és fűtésrendszer kiépítése: bruttó 6.817.110,-Ft

          - Összesen: bruttó 20.193.757,-Ft

Fontos azonban kiemelni, hogy a pályázat készítése során nyilatkozni kellett arról, hogy a pályázati kiírás szerint a támogatható feladatellátás az épület alapterületének hány százalékát érinti. Mivel a pénzügyi-, adó-, polgármesteri és közterületfelügyeleti irodák funkcionális értelemben nem képezik a védőnői szolgálat részét, ezért ezek alapterületéből adódó arányszámot meg kellett jelölni. Ebből következően a 120 m2 teljes alapterületének 23,3%-án (28 m2) a pályázat szempontjából nem támogatott tevékenység zajlik. Ez azt jelenti, hogy a teljes projektköltség 23,3%-át saját erőből kell állnunk, és a fennmaradó 76,7% os összeg 95%-át támogathatja a pályázat.

A fentiek alapján a projekt költségvetése az alábbi módon alakult:

| Tétel | Összeg | Arány |
| --- | --- | --- |
| Teljes projekt költség | 20.193.757,-Ft |  |
| Támogatható feladatellátást biztosító épületrész | 15.488.611,-Ft | teljes projekt 76,7%-a |
| Igényelhető pályázati támogatás (támogatható épületrész) | 14.714.180,-Ft | támogatható 95%-a |
| Igényelhető pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész | 774.431,-Ft | támogatható 5%-a |
| Nem támogatott épülethez biztosítandó önrész | 4.705.146,-Ft | teljes projekt 23,3%-a |
| Önrész | Igényelhető pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész: | 774.431,-Ft |  |
|  | Nem támogatott épülethez biztosítandó önrész: | 4.705.146,-Ft |  |
|  | Összesen: | 5.479.577,-Ft |  |

A benyújtott pályázatot befogadták és tartalmilag megfelelőnek találták, így bekerült az értékelési szakaszba. Ezt követően 2017. augusztusában és októberében születtek támogatói döntések, de ezek között egyszer sem szerepelt Remeteszőlős Község Önkormányzata. Az év végén levelet kaptunk az Államkincstártól, melyben arról tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy a pályázatban támogatni nem tudnak, forráshiány miatt.

2018. január 5-én ismét levelet kaptunk a Magyar Államkincstártól, melyben arról tájékoztattak, hogy „a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kormány a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján az év végén döntött az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról, melynek részeként az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok közül 1236 önkormányzat egyedi döntés alapján támogatásban részesült.

A döntés alapján a mellékletben felsorolt önkormányzatok a 2017. évben benyújtott pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználásra és elszámolásra vonatkozó elvek menték kerültek támogatásra. Részükre elektronikus aláírással ellátott támogatói okiratot adott ki a Belügyminisztérium az ebr42 rendszerben. A támogatást előre átutalta számunkra az Államkincstár. A pályázati célt 2019. december 31. napig kell megvalósítani.

A fentiek alapján a Képviselő-testület 2/2018. (I.29.) önkormányzati határozatában döntött a megvalósítás előkészítéséről. A határozat kapcsán a Képviselő-testület a következő menetrendet rögzítette:

- A költségvetésben forrást kell biztosítani az Önkormányzatra építendő tető kiépítésére, mert ehhez illesztve lehet csak a szigetelést és a napelem rendszert kiépíteni. (Az Önkormányzat és az építendő tetőre vonatkozó tervezési és építési engedélyezési eljárás folyamatban van, illetve azt jelen ülésen külön napirendi pontban tárgyalja a Testület.)

- A pályázat tervezési feladatokat is tartalmaz, amiket már el kell kezdeni készíteni, mivel ezen dokumentumok alapján lehet elkezdeni a beszerzési eljárást. Ennek alapján elindítottam a tervezési feladatokat, azon tervezőket bevonva, akik a pályázat műszaki előkészítésében is szerepeltek. Ezek a következők:

  - Építészeti kiviteli terv (br. 357.913,-Ft)

  - Elektromos kiviteli terv, érintésvédelmi minősítés (br. 262.458 Ft)

- A tető építését – a tervek és engedélyek elkészülésének függvényében – télen el kell végezni, hogy fogadni tudja a pályázati támogatással készítendő létesítményeket.

- Az elkészült tervek alapján el lehet indítani a beszerzési eljárásokat a két elkülönülő feladatrészre:

  - Építészeti (szigetelési, bádogozási) munkák – költség: 7.780.727 Ft+ÁFA = 9.881.524 Ft

  - Elektromos (napelem, infrafűtés) munkák – költség: 3.038.439 Ft+ÁFA = 3.858.818 Ft

- A következő évben (tavasz-nyár) a kivitelezési munkákat el kell végezni; először az elektromos munkákat, majd az építészeti munkákat. Remélem a jelenlegi konjuktúra ellenére találunk megfelelő kivitelezőket.

A fentiek alapján látható, hogy a projekt megvalósítása pontos szervezést és hatékony munkát igényel a részünkről, ezért az előkészítő döntések gyors meghozatalára van szükség. Jelen előterjesztésben a beszerzés előkészítéséről és lefolytatásáról szükséges döntést hoznunk.

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Remeteszőlős Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat épületrészeinek energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás rendszerének kiépítése” című pályázat keretében megvalósítandó fejlesztésekre a beszerzési eljárás előkészítését, illetve annak lefolytatását meg kívánja valósítani, a következő feladatrészekre vonatkozóan:

  - Építészeti (szigetelési, bádogozási) munkák

  - Elektromos (napelem, infrafűtés) munkák

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy az előkészítő tervezési munkákat (építészeti kiviteli terv, elektromos kiviteli terv) végezze és végeztesse el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és dr. Tóth Balázs közbeszerzési és beruházási tanácsnokot, hogy az ajánlatkérési eljárást folytassa le.

Felelős: polgármester, főépítész, közbeszerzési és beruházási tanácsnok

Határidő: 2019.01.31.

Remeteszőlős, 2018. október 29.

Szathmáry Gergely

polgármester