ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület

2019. február 14-i soron következő ülésére

Tárgy: útépítési kezdeményezés a Nap, Hal és Ponty utcákra vonatkozóan

Remeteszőlősnek több olyan utcája van, mely még nem bír szilárd burkolattal, így egyes időszakokban nehezen járható. Ezek az utcák nagy részben beépültek, azonban elhelyezkedésüknél fogva kevesebb hangsúlyt kaptak az útépítések során. Mindezeket a Képviselő-testület a 2019.01.28. napi ülésen áttekintette és 12/2019. (I.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy meg kívánja vizsgálni, hogy azok felújításának költségét be tudja-e illeszteni az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe. A határozat rögzítette, hogy elvileg támogatja a Ponty utca, Hal utca és Nap utca felújítását (emulziós felületzárással), de az erre vonatkozó döntéseket egy kontroll árajánlat ismeretében fogja a Képviselő-testület meghozni.

A Képviselő-testülettel, a műszaki szakértővel és egy kivitelezővel is egyeztettem a lehetséges műszaki tartalomról, akik a következőkről tájékoztattak:

- Az utcák oldalesése nem megfelelő, így a víz nem tud lefolyni az útszerkezetről.

- A profilozással az utcák víztelenítése megoldható.

- Szükséges egy új stabilizált útalap kiépítése, mely a jelenlegi útszerkezetre (profilozás után) ráépíthető, megfelelő oldaldőléssel.

- A hosszú távú megoldást az jelentené, ha az új stabilizált útalap a megfelelő felületzárást megkapná. Ennek legolcsóbb fajtája az emulziós zárás, melyet a Csillag sétánynál és Lazac utcánál már kipróbáltunk (és működik).

- Mivel az utcák vízszintesek illetve kisebb emelkedésűek és nem nagy a terhelésük, ezért az emulziós felületzárási technológia itt jól működik. Amennyiben a fenti utcákat nyár elején alakítjuk ki, akkor az utcák a nyár végére összeaszfaltosodnak. (A régi országutak mind ilyen technológiával készültek és több évtizedig jól működtek.)

- Figyelembe véve az utcák használati intenzitását ez a műszaki megoldás tűnik a legoptimálisabb és költséghatékonyabb beavatkozásnak.

A fentiek alapján az alábbi táblázatban mutatom be a tervezett műszaki beavatkozás főbb adatait, illetve a kontroll ajánlat által meghatározott árakat.

| Utca neve | Hossz (m) | Szélesség | Útfelület (burkolat+padka) | Műszaki tartalom | Becsült költség (bruttó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nap utca | 375 m | 3,5 burkolat + 0,5 m padka | 1.500 m2 | - kátyúzás, útszegélyek profil igazítása - csatornaszemek szintbe emelése - granofalt stabilizált útalap 10 cm vastag - emulzió szórás két rétegben - szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása | 9.286.900 Ft |
| Hal utca |  |  | 1.500 m2 |  | 3.998.191 |
| Ponty utca |  |  | 1.500 m2 |  | 3.665.065 Ft |

A kontroll kalkulációt mellékelem jelen előterjesztéshez.

A fenti összegeket beterveztük a 2019. évi költségvetésbe, melyet a Pénzügyi Bizottság elfogadott. Összességében elmondható, hogy amennyiben a lakosok együttműködnek az útfelújításokban, úgy mindhárom projekt megvalósítható lenne. Jelzem, hogy bruttó 17 MFt összegből (13,3 MFt + ÁFA) 3 utcát tudnánk megújítani.

A remeteszőlősi rend szerint az útrekonstrukciók az érintett ingatlantulajdonosokkal történő együttműködésben valósulnak meg, így megvizsgáltam ennek elvi lehetőségét.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az ennek felhatalmazása alapján született, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján lehetőség van az útépítésben érdekelt ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közötti együttműködésre.

A fenti önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése rögzíti azt is, hogy „Az érintett úton vagy útszakaszon elhelyezkedő összes ingatlan tulajdonosai által fizetett érdekeltségi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az érintett útra vagy útszakaszra vonatkozó útépítés – a 2.§ 1. pontja szerint értelmezett – beruházási költségeinek 70%-át.”

A fentiek alapján elvégeztük az egyes utcákra vonatkozó kalkulációt, melynek eredményét az alábbi táblázatban foglalom össze. Az érdekeltségi hozzájárulásra tett javaslataim figyelembe vették, hogy az utcák jellemzően fél oldalasak (csak az egyik oldalán található lakóingatlan), illetve azt, hogy a beavatkozások kb. 50 %-át a mindenkori járhatóság érdekében kell megtenni.

| Utca neve | Érintett ingatlanok száma (db) | Bekerülési költség | Bekerülési költség 30%-a | Bekerülési költség 70%-a | Javasolt érdekeltségi hozzájárulás összege (Ft/ingatlan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nap utca | 20 db | 9.286.900 Ft | 2.786.070 Ft | 6.500.830 Ft | 150.000 Ft |
| Hal utca | 10 db | 3.998.191 | 1.199.457 Ft | 2.798.733 Ft | 150.000 Ft |
| Ponty utca | 10 db | 3.665.065 Ft | 1.099.520 Ft | 2.565.545 | 150.000 Ft |

Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy az utcák beépítési sajátosságaiból adódóan nem lehet a klasszikus számítási modellt alkalmazni, figyelembe véve az utcák esetenkénti járhatatlanságának kérdését is. Mindezek alapján a kiszámolt aránynál alacsonyabb érdekeltségi hozzájárulási összeget javaslok megjelölni.

Összességében tehát a következőket javaslom:

- Az Önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok közötti útépítési együttműködésre vonatkozó javaslat megalkotása és határozatban történő rögzítése.

- Az új határozat alapján levélben tájékoztatom a lakosságot a fejleményekről és utcagyűlést hívok össze az esetleges nyitott kérdések tisztázása érdekében. Kérem az ingatlantulajdonosok írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalják-e az önkéntes együttműködést vagy nem.

- Ezek ismeretében a Képviselő-testület dönt, a lakossággal történő önkéntes útépítési együttműködésről. Az együttműködés csak 2/3-os arányt meghaladó szervezettség esetén lehetséges.

- A beérkező nyilatkozatok eredményének ismeretében a Képviselő-testület dönteni tud az útépítés kérdéséről.

- Pozitív döntés esetén önkormányzati hatósági határozatban kötelezem az önkéntes együttműködésben résztvevőket az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére

Összességében tehát jelen helyzetben arról szükséges döntenünk, hogy milyen összegű érdekeltségi hozzájárulásra teszünk javaslatot az érintett ingatlantulajdonosok felé.

Határozat javaslat:

1.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nap utcai útrekonstrukcióra vonatkozó projekt megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A Képviselő-testület az alábbi javaslatot teszi az érintett ingatlanok tulajdonosainak az önkéntes együttműködésre:

- Érintett szakasz:

  - Nap utca

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 150.000,-Ft

  - Fizetés módja: készpénz

  - Fizetés határideje: az út műszaki átadásáig

- Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 180.000 Ft

  - Fizetés módja: egy éven keresztül 15.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszik, akkor az Önkormányzat megkezdi a projekt előkészítését.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködést az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján kívánja lefolytatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett lakosság írásbeli tájékoztatására és az írásbeli nyilatkozatok begyűjtésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hal utcai útrekonstrukcióra vonatkozó projekt megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A Képviselő-testület az alábbi javaslatot teszi az érintett ingatlanok tulajdonosainak az önkéntes együttműködésre:

- Érintett szakasz:

  - Hal utca

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 150.000,-Ft

  - Fizetés módja: készpénz

  - Fizetés határideje: az út műszaki átadásáig

- Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 180.000 Ft

  - Fizetés módja: egy éven keresztül 15.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszik, akkor az Önkormányzat megkezdi a projekt előkészítését.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködést az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján kívánja lefolytatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett lakosság írásbeli tájékoztatására és az írásbeli nyilatkozatok begyűjtésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

3.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ponty utcai útrekonstrukcióra vonatkozó projekt megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A Képviselő-testület az alábbi javaslatot teszi az érintett ingatlanok tulajdonosainak az önkéntes együttműködésre:

- Érintett szakasz:

  - Ponty utca

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 150.000,-Ft

  - Fizetés módja: készpénz

  - Fizetés határideje: az út műszaki átadásáig

- Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 180.000 Ft

  - Fizetés módja: egy éven keresztül 15.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszik, akkor az Önkormányzat megkezdi a projekt előkészítését.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködést az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján kívánja lefolytatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett lakosság írásbeli tájékoztatására és az írásbeli nyilatkozatok begyűjtésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2019. február 11.

Szathmáry Gergely

polgármester