Előterjesztés

a képviselő-testület

2020. április 29-i soron következő ülésére

Tárgy: Magyar Falu Program 2020. évi pályázatai – benyújtott pályázatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatainak (továbbiakban: önkormányzat), több témában. A Képviselő-testülettel egyeztetve – a 21/2020. (III.31.) és 22/2020. (III.31.) határozatok felhatalmazása alapján -  két pályázaton indultunk:

- pályázat önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására – Harcsa utca felújítása

- pályázat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatására

Megjegyzem, hogy a pályázat készítés során felmerült a Csóka utca felújítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtása is. Ez ügyben egyeztettem az illetékesekkel, akik jelezték, hogy a két utcára vonatkozó pályázat elfogadása nem tűnik reálisnak a pályázati alap korlátozott kerete miatt. Ez esetben viszont a komplett pályázat maradhat ki a támogatásból (mindkét utca). Emiatt maradtam a határozat szerinti Harcsa utcánál.

A fenti témában a pályázatokat elkészítettem és benyújtottam. Ennek főbb adatait az alábbiakban mutatom be.

Útépítési pályázat:

A pályázat főbb ismérvei a következők:

- Támogatott cél: önkormányzati utak felújítása

- Önállóan nem támogatható, választható tevékenység:

  - Út környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése

  - Forgalomtechnikai létesítmények felújítása

  - Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése)

  - Műszaki ellenőri szolgáltatás

  - Projekt menedzsment

- Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: tájékoztatás és nyilvánosság (tájékoztató tábla, ünnepélyes átadás, stb.)

- Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Támogatási jellemzők:

- Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 30 MFt

- Támogatás intenzitása: 100%

- A teljes projektköltségen belül az önállóan nem támogatható, választható, illetve a kötelezően megvalósítandó tevékenységek költségaránya nem haladhatja meg a 7%-ot.

Elkészített pályázat jellemzői:

Műszaki jellemzők:

- A töredezett aszfaltburkolat elbontása

- Az útalap javítása a szükséges helyeken

- Szegély helyreállítása – oldallejtés szerinti völgyoldalon K szegély kiépítése

- 5+5 cm vastagságban új aszfaltburkolat kiépítése, a kiépített csapadékvíz befogadó láda irányába megtartott oldaleséssel

- Padka helyreállítása

Méret adatok:

- Hossz: 175,93 fm

- Szélesség: 3,5 m

- Padka: átlagosan 1 m

- Teljes útfelület: 580 m2

A pályázat költségszerkezete:

- Tervek: bruttó 381.000 Ft

- Útépítés: bruttó 15.860.433 Ft

- Műszaki ellenőr: bruttó 381.000 Ft

- Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft

- Mindösszesen: bruttó 17.003.433 Ft

1.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására kiírt, MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázatra beadott, a „Harcsa utca felújítása” című projektre vonatkozó támogatási kérelmet tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Pályázat járdaépítésre

A pályázat főbb ismérvei a következők:

- Támogatott cél: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása

- Önállóan nem támogatható, választható tevékenység:

  - Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése)

  - Projekt menedzsment

- Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: tájékoztatás és nyilvánosság (tájékoztató tábla, ünnepélyes átadás, stb.)

- Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Támogatási jellemzők:

- Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 5 MFt

- Támogatás intenzitása: 100%

- A teljes projektköltségen belül az önállóan nem támogatható, választható, illetve a kötelezően megvalósítandó tevékenységek költségaránya nem haladhatja meg a 7%-ot.

Elkészített pályázat jellemzői:

A fejlesztés keretében az alábbiak területek kerülnek leburkolásra:

- A gyalogos bejáró újra építése és a bejárat környékén történő szélesítése

- A parkoló felőli bejárat megépítése

- Az irattár megközelíthetőségét biztosító járda megépítése

- A nagy bejárat felőli terület (mely járdaként és közösségi térként is működik) burkolatának kiépítése

- Teljes felület: 335 m2 (vágási veszteséggel) natúr térkő

- Felület szélesség: változó

- Szegély építés: 105 fm

A pályázat költségszerkezete:

- Járda anyagköltség: bruttó 3.320.161 Ft

- Tervezés: bruttó 152.400 Ft

- Nyilvánosság: bruttó 95.250 Ft

- Mindösszesen: bruttó 3.567.811 Ft

2.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében, az önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatására kiírt, MFP-BJA/2020. kódszámú pályázatra beadott, a „Remeteszőlős Község Önkormányzatának tulajdonában álló, a Hivatalnak helyet adó Remeteszőlős, belterület 50/1 helyrajzi számú ingatlanon építendő járda anyagtámogatása” című projekt támogatására vonatkozó támogatási kérelmet tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Remeteszőlős, 2020. április 22.

Szathmáry Gergely

polgármester