Előterjesztés

A képviselő-testület

2020. március 31-i soron következő ülésére

Tárgy: Sas utca felújítása – ajánlatok, lakossági együttműködés

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a Sas utca felújítására. A Képviselő-testület a pályázat benyújtását a 63/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá, a következő paraméterek mellett:

- Támogatási összeg: 17.782.565 Ft

- Támogatás mértéke: 100 %.

A benyújtott pályázatunk támogató döntést kapott. A Támogatói Okiratot 2019. december 13-án kaptuk meg és ezt követően a támogatási összeget is átutalta a Támogató Önkormányzatunk számára.

A pályázat belső költségvetési struktúrája (melyet a pályázati kiírás alapján állítottunk össze) a következő:

- Útépítési tervdokumentáció – bruttó 317.500 Ft

- Műszaki ellenőri szolgáltatás – bruttó 444.500 Ft

- Tájékoztatás és nyilvánosság – bruttó 381.000 Ft

- Sas utca felújítása – bruttó 16.639.565 Ft

- Mindösszesen: bruttó 17.782.565 Ft

A felújítás főbb műszaki jellemzői a következők:

Pályaszerkezet

A szegélyek kitűzése és megépítése után a meglévő pályaszerkezetből az aszfalt kopóréteg eltávolításával, majd újra aszfaltozásával alakul ki az új burkolat. A kopóréteg eltávolítása után az alaprétegen kiegyenlítést kell végezni, csak ez után kezdhető meg az új burkolat kivitelezése. A burkolatmarással nem kezelhető felületeket remix eljárással kell homogén teherbíró burkolatalappá alakítani. Ahol a teherbírás nem biztosítható, ott az altalaj vizsgálatával pályacserét kell végezni.

Tervezett pályaszerkezet:

- 5 cm AC11F kopóréteg (eruptív kővázzal)

- Kiegyenlített, remixelt meglévő útpálya. (kiegyenlítés aszfaltfelületen +4cm AC11 kopóréteg.

- A pályacseréknél:

- 35 cm vtg. M56 (M22 kiékeléssel) út alapréteg kerül beépítésre.

Vízelvezetés

Az út víztelenítése a Patak sétányig a burkolatszél vonalában összegyűlve az út hosszesésében való lefolyással történik. A hosszan vezetett és felgyülemlő csapadékvíz gyorsabb kezelésének érdekében víznyelők készülnek, melyek befogadója a meglévő (A Sas utca alján már megépült) vízláda.

A víznyelő bekötéseket közvetlen a pályaszerkezet alatt beton védelemben kell vezetni. Egyéb beavatkozás nem szükséges. A további szakaszok víztelenítése a meglévő módon, meglévő árkokba történik az út hossz, illetve kereszteséseinek segítségével. Mindezek alapján – a vízláda felújításán túl – 2 db víznyelő és 25 fm csőáteresz megépítését terveztük.

A pályázati tervek az út oldallejtés szerinti völgyoldalára terveztek „K” szegélyt. Az útépítés során a másik oldalon is kiépítjük az út szegélyét (süllyesztett), melyhez kérjük az érintett lakossággal való együttműködést.

A fentieket a Képviselő-testület 2020.01.27. napi ülésén áttekintette és a Sas utca felújításának előkészítéséről 2/2020. (I.27.) önkormányzati határozatában a következőket rögzítette:

- A Sas utca mindkét oldalán ki kívánja építtetni a szegélyeket.

- A pályázat által nem támogatott süllyesztett szegélyt a Képviselő-testület lakossági – önkormányzati együttműködésben kívánja megvalósítani.

- Felkéri a polgármestert a nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére.

- Felkéri a polgármestert a pályázatban benyújtott felújítási terv részletes műszaki tervdokumentációjának elkészíttetésére, a kétoldali szegély kialakításával.

- Felkéri a polgármestert az ajánlatkérési dokumentáció összeállítására és a Képviselő-testület elé terjesztésére.

A határozat felhatalmazása alapján Kiss Tibor útügyi szakértőnkkel elkészítettük a felújítási terv részletes műszaki tervdokumentációját (a kétoldali szegély kialakításával) és az ajánlatkérési dokumentációt is összeállítottuk. A Képviselő-testület az ajánlatkérési dokumentációt és az ajánlatkérést a 14/2020. (II.24.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá.

Az árajánlatokat bekértük. Az ajánlatkérésben elkülönítetten kértük feltüntetni a Sas utca felújításának költségeit, illetve a lakossági-önkormányzati együttműködésben megépítendő süllyesztett szegély költségeit. Ennek eredményét az alábbi táblázatban foglalom össze.

| Cég neve | Ajánlati ár (bruttó) Sas utca | Ajánlati ár (bruttó) szegély | Jót-állás | Nyilatko-zatok | Ütem-terv | Felelősség-biztosítás | Átláthatósági nyilatkozat | Köztartozás-mentesség | Építőipari nyilvántartás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laczkó Team Kft. | 19.510.502,- | 2.191.131,- | 3 év | ( | ( |  | ( | ( | ( |
| Strabag Ált. Ép. Kft. | 16.558.285,- | 1.812.417,- | 3 év | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Vianova’87 Kft. | 20.048.639,- | 2.326.386,- | 3 év | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

A fentiek alapján látható, hogy a Strabag Általános Építő Kft. adta a legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot, bruttó 16.558.285 Ft vállalkozási árral. A pályázati támogatás (100%) összege 16.639.565 Ft, így látható, hogy a megfelelő fedezet a rendelkezésünkre áll.

1.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Magyar Falu Program támogatásával megvalósítandó, Sas utca felújításának kivitelezésével – a legelőnyösebb árajánlata alapján - a Strabag Általános Építő Kft-t kívánja megbízni, bruttó 16.558.285 Ft vállalkozási árral, 3 év jótállással.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2020.04.15.

Felelős: polgármester

2.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Sas utca felújításához kapcsolódóan, a lakossági-önkormányzati együttműködésben megépítendő süllyesztett szegély kivitelezésével – a legelőnyösebb árajánlata alapján - a Strabag Általános Építő Kft-t kívánja megbízni, bruttó 1.812.417 Ft vállalkozási árral, 3 év jótállással.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2020.04.15.

Felelős: polgármester

Elmondható, hogy a projekt a megvalósítás előtt áll, a kivitelező kiválasztásra került, a támogatás rendelkezésre áll, tehát semmi akadálya nincs a kivitelezésnek.

A Képviselő-testület 2/2020. (I.27.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a pályázat által nem támogatott süllyesztett szegélyt a Képviselő-testület lakossági – önkormányzati együttműködésben kívánja megvalósítani. Most már pontosan ismerjük a kivitelezési árat, mely alapján kalkulációt tudunk végezni az érdekeltségi hozzájárulás mértékére és az erre vonatkozó javaslatainkat meg tudjuk tenni az érintett ingatlantulajdonosoknak.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az ennek felhatalmazása alapján született, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján lehetőség van az útépítésben érdekelt ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közötti együttműködésre.

A fenti önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése rögzíti azt is, hogy „Az érintett úton vagy útszakaszon elhelyezkedő összes ingatlan tulajdonosai által fizetett érdekeltségi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az érintett útra vagy útszakaszra vonatkozó útépítés – a 2.§ 1. pontja szerint értelmezett – beruházási költségeinek 70%-át.”

A fentiek alapján a szegélyépítés teljes költsége bruttó 1.812.417 Ft. Ha figyelembe vesszük a fenti önkormányzati rendeletben rögzített 70 %-ot, akkor elmondható, hogy a 1.268.692 Ft jelentheti azt a kiinduló számot, ami a javaslandó – lakosságot érintő – érdekeltségi hozzájárulás alapját jelentheti. Mivel az érintett ingatlanok száma 14 db (az önkormányzati területekkel együtt), ezért a rendelet alapján kalkulált és javasolt érdekeltségi hozzájárulás összege 90.620,-Ft/ingatlan. (Jelen helyzetben az érdekeltségi hozzájárulás későbbi befizetésére kellene lehetőséget adni, hiszen elképzelhető, hogy többek most nem rendelkeznek állandó bevétellel.)

Összességében tehát a következőket javaslom:

- Az Önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok közötti útépítési együttműködésre vonatkozó javaslat megalkotása és határozatban történő rögzítése.

- Az új határozat alapján levélben tájékoztatom a lakosságot a fejleményekről (jelenleg nem lehetséges az utcagyűlés). Kérem az ingatlantulajdonosok írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalják-e az önkéntes együttműködést vagy nem.

- Ezek ismeretében a Képviselő-testület dönt, a lakossággal történő önkéntes útépítési együttműködésről. Az együttműködés csak 2/3-os arányt meghaladó szervezettség esetén lehetséges.

- A beérkező nyilatkozatok eredményének ismeretében a Képviselő-testület dönteni tud az útépítés kérdéséről.

- Pozitív döntés esetén önkormányzati hatósági határozatban kötelezem az önkéntes együttműködésben résztvevőket az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére

Összességében tehát jelen helyzetben arról szükséges döntenünk, hogy milyen összegű érdekeltségi hozzájárulásra teszünk javaslatot az érintett ingatlantulajdonosok felé.

3.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Sas utca felújításához kapcsolódó, de nem pályázati forrásból építendő süllyesztett szegély megépítésének megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A Képviselő-testület az alábbi javaslatot teszi az érintett ingatlanok tulajdonosainak az önkéntes együttműködésre:

- Érintett szakasz:

  - Sas utca

- Beruházás tárgya: süllyesztett szegély kiépítése, a Sas felújításához kapcsolódóan

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 90.620,-Ft

  - Fizetés módja: készpénz

  - Fizetés határideje: 2020.10.31.

- Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 100.000 Ft

  - Fizetés módja: 10 hónapon keresztül 10.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszik, akkor az Önkormányzat megkezdi a projekt előkészítését.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködést az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján kívánja lefolytatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett lakosság írásbeli tájékoztatására és az írásbeli nyilatkozatok begyűjtésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2020. március 24.

Szathmáry Gergely

polgármester