Előterjesztés

a képviselő-testület

2020. augusztus 31-i soron következő ülésére

Tárgy: A Harcsa utcai pályázat megvalósítása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatainak (továbbiakban: önkormányzat), több témában. A Képviselő-testülettel egyeztetve – a 21/2020. (III.31.) és 22/2020. (III.31.) határozatok felhatalmazása alapján -  két pályázaton indultunk:

- pályázat önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására – Harcsa utca felújítása

- pályázat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatására

Ahogy arról már szóban tájékoztattam a tisztelt Képviselőket, a Magyar Államkincstár 2020.07.09. napon kelt levelében arról tájékoztatott minket, hogy pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 17.003.433 Ft támogatásra váltunk jogosultakká.

A Támogató Okiratot 2020.07.14. napon megkaptuk és a támogatási összeget az Államkincstár átutalta Önkormányzatunk számára.

Összességében elmondható, hogy a pályázatban a teljes támogatási kérelmünket jóváhagyták, így a tervezett projektköltség a rendelkezésünkre áll.

A döntés az alábbiakban ismertetett műszaki tartalmat és költségvetést fogadta el.

Műszaki jellemzők:

- A töredezett aszfaltburkolat elbontása

- Az útalap javítása a szükséges helyeken

- Szegély helyreállítása – oldallejtés szerinti völgyoldalon K szegély kiépítése

- 5+5 cm vastagságban új aszfaltburkolat kiépítése, a kiépített csapadékvíz befogadó láda irányába megtartott oldaleséssel

- Padka helyreállítása

Méret adatok:

- Hossz: 175,93 fm

- Szélesség: 3,5 m

- Padka: átlagosan 1 m

- Teljes útfelület: 580 m2

A pályázat költségszerkezete:

- Tervek: bruttó 381.000 Ft

- Útépítés: bruttó 15.860.433 Ft

- Műszaki ellenőr: bruttó 381.000 Ft

- Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft

- Mindösszesen: bruttó 17.003.433 Ft

Fontos rögzíteni, hogy az útépítés során a műszaki tartalom – a Sas utcához hasonlóan – két részre bomlik:

- a pályázati támogatással az útépítés megvalósítása a fentiek szerint

- lakossági hozzájárulással az oldallejtés szerinti hegyoldalon a süllyesztett szegély kiépítése

A pályázat megvalósítása az alábbi rendben történik:

- A pályázati tervek alapján a kiviteli terv elkészítése (műszaki tartalom, árazatlan költségvetés)

- Ajánlatkérési dokumentáció elkészítése és testületi jóváhagyása a 2020. októberi ülésen

- Beszerzés lefolytatása

- Kivitelező kiválasztása a 2020. decemberi ülésen

- Építési beruházás megvalósítása (2021. tavasz)

A fentiek alapján kérem a beszámoló tudomásul vételét és a döntés meghozatalát a kiviteli terv elkészítésére (pályázat által támogatott) és az ajánlatkérési dokumentáció előkészítésére.

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében az önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására kiírt, MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázatra beadott, a „Harcsa utca felújítása” című, támogatást elnyert projektre vonatkozó beszámolót tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiviteli tervet készítesse el és annak alapján az ajánlatkérési dokumentációt készítse elő.

Az elkészült, komplett ajánlatkérési dokumentációt a Képviselő-testület külön döntésben hagyja jóvá.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.10.31.

Remeteszőlős, 2020. augusztus 24.

Szathmáry Gergely

polgármester