ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testülettel történő veszélyhelyzeti konzultáció érdekében

Tárgy: Ponty utca felújítása – lakossági együttműködés

A tavalyi évben - 2019.05.30. napon - a hosszan tartó intenzív csapadék hatására a Ponty utca felülete, a csapadékvíz elvezetést biztosító surrantó és a befogadó Ördögárok patak egy szakasza nagymértékben megrongálódott.

Tekintettel a fenti helyzetre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján bejelentést tettem a BM által működtetett vis maior alaphoz. A bejelentést a Képviselő-testület 57/2019. (VI.11.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá.

A vis maior eseményt vizsgáló bizottság 2019.06.14. napon tett helyszíni bejárást a területen, ahol jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a bejelentés részben jogos, tehát jogosultakká váltunk támogatási kérelmet benyújtani a vis maior alaphoz. A pályázat összköltségvetés 29.380.815 Ft (önerő: 2.938.815 Ft, igényelt támogatás: 26.442.000 Ft.)

A fenti pályázati dokumentációt és a pályázati költségvetést a Képviselő-testület 61/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozatban hagyta jóvá. Ennek alapján a pályázatot benyújtottuk és azt követően 9 hónapig nem kaptunk hírt a kérelemről.

Kisebb utánajárás után végül az Államkincstár 2020. májusában felterjesztette kérelmünket a Belügyminisztérium felé. Itt 2020. július 13. napon Belügyminiszter úr támogatói döntést hozott, azonban több műszaki tételt kihúzott a támogatható beavatkozások köréből.

Az indoklás szerint a helyreállításra vonatkozó szakértői költségbecslés nem a költséghatékonyság szempontjaira való tekintettel készült el („soft” költségek), valamint túlzó mennyiségeket (földkiemelés padka helyén, útpadka) tartalmaz. Rögzíti továbbá, hogy a vízépítési jellegű helyreállításokat (surrantó, patakmeder stabilizálás) a pályázat nem támogatja. A pályázati dokumentáció és korábbi fényképfelvételek alapján megállapítható, hogy az útkárok egy része nem a bejelentésben szereplő vis maior esemény során alakult ki, hanem a természetes erózióból, a járműforgalommal járó elhasználódásból, a karbantartás és felújítás elmaradásából, valamint a vízelvezetés megoldatlanságából ered. A fentiek alapján az önkormányzat kérelme csökkentett mértékben – az önkormányzat által meghatározott, a közlekedésbiztonság szempontjából legfontosabb műszaki tartalommal – támogatható.

Ennek alapján Miniszter úr 12.531.000 Ft összegű támogatást állapított meg, 90%-os támogatási arány mellett. Ennek megfelelően a teljes projektköltség összege 13.923.333 Ft.

A támogatói döntés rögzítette, hogy a támogatott műszaki tartalmon felül az Önkormányzatnak meg kell építenie az út mentén hiányzó 90,0 fm hosszúságú „K” szegélyt, valamint 2 db surrantót önkormányzati forrásból (tehát a pályázat nem támogatja), illetve hogy a Ponty utca a pályázati támogatással a 0+88,5 és 0+238,5 kmsz. között állítható helyre. A fentieket a Képviselő-testület 57/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatában vette tudomásul.

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően - a csökkentett műszaki tartalom okán - Önkormányzatunk elkészíttette a módosított műszaki terveket, melyet a Belügyminisztérium BMVIS/121-3/2020 iktatószámú levelében jóváhagyták.

A Belügyminisztérium által jóvá hagyott műszaki tartalom alapján bekértük az árajánlatokat a kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az ajánlatkérés során külön ajánlatot kértünk a 90 fm hosszú „K” szegély megvalósítására.

A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 12.529.185 Ft vállalkozási árral – a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft. adta. A pályázati támogatás (90%) összege 12.531.000 Ft, így a teljes építési költség önrésszel együtt 13.923.333 Ft. Látható, hogy a megfelelő fedezet a rendelkezésünkre áll.

Az oldallejtés szerinti hegyoldalon a süllyesztett szegély kiépítésére vonatkozóan szintén a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft. adta a legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot.

Elmondható, hogy a projekt a megvalósítás előtt áll, a kivitelező kiválasztásra került, a támogatás rendelkezésre áll, tehát semmi akadálya nincs a kivitelezésnek.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 95/2020. (XII.18.) önkormányzati határozatban úgy döntöttünk, hogy a pályázat által nem támogatott 90 fm „K” szegélyt és a pályázat által nem támogatott 0+0 és 0+88,5 kmsz. közötti szakasz (Süllő utca és a Ponty utcai alsó kanyar közötti szakasz) szilárd burkolatának felújítását (szegély nélkül) lakossági-önkormányzati együttműködésben szeretnénk megépíteni. Ennek költsége – a nyertes ajánlatban rögzített fajlagos költségek alapján számolva – bruttó 3.820.000 Ft lenne.

Tekintettel a fenti költségére, 95/2020. (XII.18.) önkormányzati határozatban döntöttük a lakossági-önkormányzati együttműködésre vonatkozó javaslatunkról, a következők szerint:

- Érdekeltségi hozzájárulás javasolt összege: 210.270 Ft/ingatlan (részlet esetén 230.000 Ft/ingatlan)

- Együttműködési javaslattal megkeresettek száma: 10 fő

A döntésnek megfelelően megkerestem az ingatlanok tulajdonosait, akik közül 7 fő adott pozitív nyilatkozatot. Ez 70% szervezettséget jelent.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Az önkormányzat – az (1) bekezdésben meghatározottakat, valamint az anyagi lehetőségeit figyelembe véve – ott végez helyi érdeket szolgáló közútépítési beruházást, ahol az érintett ingatlan-tulajdonosok együttműködnek, és ennek keretében legalább 67 %-uk írásbeli nyilatkozatban vállalja az előzetes kalkuláció szerinti beruházási költség alapján a rá eső útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetését.”

Figyelembe véve a Csóka utcára vonatkozó útépítési kezdeményezésről szóló 95/2020. (XII.02.) önkormányzati határozatban foglaltakat, javaslom az együttműködést és az építéshez szükséges döntések meghozatalát.

3.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

- Remeteszőlős Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Ponty utca 11-23. (8-10.) közötti szakaszon található ingatlanok több mint 67%-ának tulajdonosai vállalják a Ponty utca 11-23. (8-10.) közötti szakaszának felújításához kapcsolódó, de nem pályázati forrásból építendő süllyesztett szegély és további 265,5 m2 nagyságú aszfalt felület megépítésének megvalósulása érdekében történő önkéntes együttműködést.

- Remeteszőlős Község Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott útépítést együttműködés keretében kívánja megvalósítani.

- Remeteszőlős Község Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelembe véve az érintett ingatlantulajdonosok által adott, az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatok tartalmát – a következőkben határozza meg az együttműködés jellemzőit:

- Érintett szakasz:

      - Ponty utca 11-23. (páros oldal: 8-10.) közötti szakasz

- Beruházás tárgya: 90 fm süllyesztett szegély és további 265,5 m2 nagyságú aszfalt felület kiépítése, a Ponty felújításához kapcsolódóan

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 210.270,-Ft

      - Fizetés módja: készpénz, átutalás

      - Fizetés határideje: 2021.09.30.

- Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 130.000 Ft

      - Fizetés módja: 10 hónapon keresztül 23.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.

      - Részletfizetés megkezdésének határideje: 2021. június 1.

- Remeteszőlős Község Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó önkormányzati hatósági határozatok meghozatalára.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2021. február 22.

Szathmáry Gergely

polgármester