Előterjesztés

A képviselő testület

2015. február 23-i soron következő ülésére

Tárgy: Útépítési koncepció megvalósítása

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában felkérte a polgármestert, hogy az útépítési koncepció alapján végezze el a megvalósításhoz szükséges előkészítést, mely magában foglalja a megvalósítási javaslatokat és annak alapján a költségbecslések elvégzését.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében címzetten 10.000.000 Ft összeget és annak ÁFA vonzatát (összesen 12.700.000 Ft) különített el az útépítésre.

A fenti határozattal rögzített koncepció az útfelújításokkal kapcsolatban a következő prioritási rendet állapítja meg:

  - A gyűjtőút szerepet betöltő Vénusz utca burkolatának felújítása pályázati-önkormányzati-lakossági finanszírozásban.

  - A kőzúzalékos meredek utcák felújítása finn aszfaltos (esetleg meleg aszfaltos) technológiával, lakossági-önkormányzati finanszírozásban

Mindezek alapján elvégeztük az érintett utcák felmérését, mely alapján elkészítettük a felújításra vonatkozó műszaki koncepciót és az árkalkulációt.

Vénusz utca

Az utca két szakaszra bontható:

- Nagykovácsi út és Csillag sétány közötti szakasz, mely gyűjtőútként funkcionál.

- Csillag sétány és az Önkormányzat közötti szakasz, mely a Hivatal és a Bodzaliget közpark megközelíthetőségét biztosítja.

A januári testületi ülésen kialakított és a lakossági hozzászólással támogatott elképzelés szerint a Vénusz utca teljes szakaszában felújításra kerülne, amennyiben arra pályázati forrás is beszerezhető.

A Vénusz utca tehát két szakaszra bontható, melyek műszaki tartalma is eltérő, a következők szerint:

1.) Nagykovácsi út és Csillag sétány közötti szakasz

- Profilozás marással, földmunkával, az oldalesés egységesítése keleti (Nap utca felé) irányba

- Útalap kiegészítése (ahol a profilozás miatt szükséges)

- Közműaknák szintbe emelése

- „K” szegély kialakítása az oldalesésnek megfelelő oldalon, a vízelvezetéshez (lakott ingatlanok felőli oldalon)

- A Vénusz u. - Csillag sétány sarkán víznyelő kialakítása és bekötése a patakba (NA300 PVC)

- Kiegyenlítő réteg beépítése változó vastagságban (osztályozott darált aszfalttal)

- Aszfaltozás 6+4 cm vastagságban

A főbb geometriai adatok:

- Hossz: 147 fm

- Szélesség: 5 m

- Felület: 951 m2

2.) Csillag sétány és Önkormányzat közötti szakasz

- Profilozás marással, földmunkával, az oldalesés egységesítése keleti (Nap utca felé) irányba

- Útalap kiegészítése (ahol a profilozás miatt szükséges)

- Süllyesztett szegély kialakítása az oldalesésnek megfelelő oldalon, ahol jelenleg is van egy erősen feliszapolódott vízelvezető árok

- Az útszakasz melletti vízelvezető árok jó karba helyezése

- Kiegyenlítő réteg beépítése változó vastagságban (osztályozott darált aszfalttal)

- Aszfaltozás 6+4 cm vastagságban

A főbb geometriai adatok:

- Hossz: 166 fm

- Szélesség: 3,5 m

- Felület: 620 m2 (a Vénusz utca végéig, Önkormányzat előtti parkolót is beleértve)

Az útépítés költségei a következőképpen alakulnak:

- Nagykovácsi út és Csillag sétány közötti szakasz: bruttó 7.432 eFt

- Csillag sétány és Önkormányzat közötti szakasz: bruttó 7.978 eFt

        - Összesen: bruttó 15.410 eFt (nettó 12.134 eFt)

A részletes műszaki tartalmat és részösszegeket bemutató árazott költségvetéseket jelen előterjesztéshez mellékelem.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy várhatjuk hazai finanszírozási útfelújítási pályázat megjelenését (aminek jellemző támogatási intenzitása 50%), akkor kb. 7.705 eFt remélt támogatásról beszélhetünk.

Határozat javaslat:

1.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vénusz utca teljes hosszának felújítására vonatkozó műszaki koncepciót jóváhagyja és rögzíti, hogy az ennek alapján elkészített költségbecslést tekinti a beruházás alapjának.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatban rögzíti, hogy a Vénusz utca teljes hosszának felújítását pályázati támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani – figyelembe véve a 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában rögzítetteket -, így a pályázat benyújtásakor az elfogadott költségbecslést tekinti irányadónak.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

Kőzúzalékos meredek utcák

A 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozat rendelkezett a Daru, a Gém, a Bagoly és a Galamb utcák rekonstrukciós munkálatainak a megvizsgálásáról. Ezek az utcák a Patak sétány és a Banka utca között vannak, meredekségük eléri a 8-10 fokot. Mivel az utcák járhatósága a téli időszakban nem mindig biztosítható, ezért a Képviselő-testület ezen utcák felújítását is prioritásként kezeli.

Áttekintve az utcákat arra a véleményre jutottunk, hogy az utcák viszonylagosan beállt alapúak, de a bizonytalansági faktor egyes szakaszokon fennállhat. A teljes útalap cseréje hatalmas plusz költségeket jelentene, ami ezeknél az alacsony forgalmi terhelésű utaknál nem indokolt. Ezért az az álláspont alakult ki bennünk, hogy ezen utcák térkő burkolattal való ellátása volna a legcélravezetőbb, mert ez a burkolat alkalmazkodik legjobban ehhez a körülményhez (az összetett rétegrend miatt) és ez viseli el a legjobban ezeket a kisebb egyenletlenségeket. Ráadásul a térkő burkolat javítása sokkal egyszerűbb, és nyom nélkül megoldható. (Ellentétben az aszfalttal, ahol nagyon hamar ki tud alakulni a „folt hátán folt” út.)

A térkő burkolat jelenleg is alacsonyabb áru, mint az aszfalt burkolat.

Összességében a fentiek figyelembe vételével készítettük el a felújításra vonatkozó műszaki koncepciót és az árkalkulációt, térkő burkolattal számolva. Ennek eredményét az alábbi táblázat foglalja össze.

| Utca neve | Burkolat | Hossz (m) | Szélesség (m) | Felület (m2) | Vízelvezetés | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daru | térkő (8cm) | 133 m | 3 m | 400 m2 | „K” szegéllyel megvezetve és az utca alján a vízládába vezetve | 4.741.208,- |
| Gém |  | 110 m | 3 m | 325 m2 |  | 3.907.854,- |
| Bagoly |  | 90 m | 3 m | 270 m2 |  | 3.276.333,- |
| Galamb |  | 140 m | 3 m | 430 m2 |  | 5.052.454,- |

A részletes (műszaki tartalmat is bemutató) árazott költségvetéseket jelen előterjesztéshez mellékelem.

A fentiek ismeretében tudjuk, hogy az adott utcákból történő lakossági megkeresés esetén mit tudunk mondani árra és műszaki tartalomra. Figyelembe véve az adott utcák érintett ingatlanjainak számát, az alábbi érdekeltségi hozzájárulások kalkulálhatóak előre:

| Utca neve | Érintett ingatlanok száma | Bruttó ár | Önk. önrész (33%) | Lakossági rész (66%) | Kalkulált érdekeltségi hozzájárulás (Ft/ingatlan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daru | 9 | 4 741 208 Ft | 1 580 403 Ft | 3 160 805 Ft | 351 201 Ft |
| Gém | 7 | 3 907 854 Ft | 1 302 618 Ft | 2 605 236 Ft | 372 177 Ft |
| Bagoly | 6 | 3 276 333 Ft | 1 092 111 Ft | 2 184 222 Ft | 364 037 Ft |
| Galamb | 8 | 5 052 454 Ft | 1 684 151 Ft | 3 368 303 Ft | 421 038 Ft |

Összességében megállapítható, hogy ezen utcák esetében a 350.000 Ft/ingatlan átlagos érdekeltségi hozzájárulás tekinthető irányadónak.

Az útépítési koncepció szerint ezen utcák építését akkor kezdjük meg, ha a finanszírozáshoz szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre áll és az érintett lakosság több mint 2/3-a nyilatkozik az önkéntes együttműködési szándékáról és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről.

Határozat javaslat:

2.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kőzúzalékos meredek utcák (Daru, Gém, Bagoly, Galamb) felújítására vonatkozó műszaki koncepciót jóváhagyja és rögzíti, hogy az ennek alapján elkészített költségbecslést tekinti a beruházás alapjának.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatban rögzíti, hogy a kőzúzalékos meredek utcák (Daru, Gém, Bagoly, Galamb) felújítását lakossági-önkormányzati együttműködésben kívánja megvalósítani – figyelembe véve a 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában rögzítetteket -, de csak akkor, ha az érintett utcában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai 2/3-ot meghaladó arányban nyilatkoznak együttműködési szándékukról és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről. Amennyiben az utcák finanszírozásába pályázati forrás is bevonható, úgy a Képviselő-testület az érdekeltségi hozzájárulás összegének megállapításakor annak összegét figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

Remeteszőlős, 2015. február 16.

Szathmáry Gergely

polgármester