ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület

2015. június 29-i soron következő ülésére

Tárgy: útépítési kezdeményezés

A Patak sétány 162-172. közötti szakaszán lévő ingatlanok tulajdonosai elvi nyilatkozattal és kérelemmel keresték meg Önkormányzatunkat. Kérik annak megvizsgálását, hogy a vonatkozó útszakasz szilárd burkolattal (térkő) való ellátása milyen költségeket jelentene és kijelentik, hogy hozzájárulnának az esetleges megépítéshez. Az érintett ingatlanok több mint 67%-ának tulajdonosai aláírták a kezdeményezést és a költségviselésre vonatkozó elvi nyilatkozatot.

A fentieknek megfelelően a Képviselő-testület 35/2015. (III.31.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy meg kívánja vizsgálni a Patak sétány 162-172. (páratlan oldal: 135-147.) közötti szakaszán a burkolat-felújítás kérdéskörét.

A műszaki szakértővel történt helyszíni bejárás során megtörtént az útszakasz felmérése és a forgalmi terheléshez, valamint a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó műszaki tartalom meghatározása. Mivel az érintett lakosság a térkő burkolat kialakítását javasolta, ezért a műszaki tartalom meghatározása ennek figyelembe vételével történt meg.

A fentiek alapján az útszakasz rekonstrukciója a kővetkező főbb paramétereket takarná:

- Hossz: 130 fm

- Szélesség: 3 m

- Útalap: M50, változó vastagságban (magassági korrekciók elvégzése a vízelvezetés megoldására)

- Aknafedlapok szintbe emelése

- Burkolat: 8 cm vastag térkő

- Szilárd burkolat készítése 450 m2 terület nagyságban

- Vízelvezetés (padka, víznyelő, 41 fm felszín alatti vízelvezetés)

A Patak sétány 162-172. (páratlan oldal: 135-147.) közötti szakaszán a burkolat felújításának várható költsége bruttó 6.241.699 Ft lesz.

A Képviselő-testület a fentiek alapján 41/2015. (IV. 27.) önkormányzati határozatában döntött, hogy a Patak sétány 0+000 és 0+125 szelvénye közötti útépítésre vonatkozó projekt megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A határozat 300.000,- Ft (egy összegű), illetve 350.000,-Ft (LTP-n keresztül részlet) összegű érdekeltségi hozzájárulásra tett javaslatot, rögzítve, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszi, akkor az Önkormányzat megkezdi a lakossági-önkormányzati megállapodások megkötésének az előkészítését.

A fentiekről írásban és a 2015. május 18-án tartott utcagyűlésen tájékoztattam az érintett lakosokat. Jelen előterjesztés készítésének időpontjáig a nyilatkozatok nagy része visszaérkezett, a következők szerint:

| Összes ingatlan | Nyilatkozatot nem tevő | Együttműködést nyilatkozatban vállaló |
| --- | --- | --- |
|  |  | Egy összegű | Részlet (LTP) | Összesen |
| 13 db | 2 db (15%) | 1 db | 10 db | 11 db (85%) |

A fentiek alapján látható, hogy az érintett ingatlanok jóval több, mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésben részt kívánnak venni. Így az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendeletben rögzített szervezettségi szint előállt, a 41/2015. (IV. 27.) önkormányzati határozat feltételei teljesültek.

Jelen helyzetben a beérkező nyilatkozatok eredményének ismeretében a Képviselő-testület tud dönteni az útépítés kérdéséről. A döntést követően önkormányzati hatósági határozatban kötelezem az önkéntes együttműködésben résztvevőket az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.

Ezzel párhuzamosan a vonatkozó árajánlatok bekéréséről is dönteni kell. Az elfogadott műszaki tartalom alapján el kell készíteni az ajánlatkérő dokumentációt és legalább 3 szakcégnek meg kell küldeni azt.

Eddig a következő cégek dolgoztak megfelelő megelégedettségünkre Remeteszőlősön:

- Strabag Kft.

- Vértesút Kft.

- Vianova’87 Zrt.

Határozat javaslat:

1.)

- Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Patak sétány 162-172. illetve Patak sétány 135-147. között, a 0+000 és 0+125 szelvény közötti szakaszon található ingatlanok több mint 67%-ának tulajdonosai vállalják az érintett útszakasz rekonstrukciós-építési munkálatainak finanszírozásában történő önkéntes együttműködést.

- Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott útépítést együttműködés keretében kívánja megvalósítani.

- Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelembe véve az érintett ingatlantulajdonosok által adott, az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatok tartalmát – a következőkben határozza meg az együttműködés jellemzőit:

- Érintett szakasz:

  - Patak sétány 162-172. ill. Patak sétány 135-147.,

- Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 300.00,-Ft

  - Fizetés módja: készpénz

  - Fizetés határideje: az út műszaki átadásáig

- Érdekeltségi hozzájárulás összege: 350.000 Ft

  - Fizetés módja: előtakarékossági rendszeren keresztül

  - Előtakarékossági szerződés megkötésének határideje: 2015. július 30.

  - Előtakarékossági szerződés előfeltétele:

    - Együttműködési megállapodás megkötése az Önkormányzattal

    - Engedményezési nyilatkozat az Önkormányzat számára

- Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó önkormányzati hatósági határozatok meghozatalára.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

2.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patak sétány 162-172. ill. Patak sétány 135-147. között, a 0+000 és 0+125 szelvény közötti szakasz térköves burkolattal történő rekonstrukciós-építési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan árajánlatot kíván kérni, a következő szakcégektől:

- Strabag Kft.

- Vértesút Kft.

- Vianova’87 Zrt.

- ……………

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester, beruházási és közbeszerzési tanácsnok

Remeteszőlős, 2015. július 31.

Szathmáry Gergely

polgármester