ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. október 24-i soron következő ülésére

Tárgy: vis maior pályázat

A 2016. májusi időszakban 120 mm-t meghaladó csapadék hullott, így a havi csapadékösszeg a sokéves átlag 140%-a volt. Az ismétlődő, intenzív záporok az útszerkezeteket átáztatták.

A lehulló csapadék a már átázott alapú, meredek önkormányzati utcák egy részében jelentős károkat okozott, az aszfaltburkolat egy részét megsemmisítette, az útalapot illetve a padkát kimosta és olyan kátyúkat alakított ki, melyek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik. Az utak meredeksége miatt a lehullott csapadékvíz nagy sebességgel folyt le az utakon, így komoly vízmosások is kialakultak, az utak teljes hosszában.

Az érintett utcák: Daru utca (hrsz: 606), Gém utca (hrsz: 619), Bagoly utca (hrsz: 630), Galamb utca (hrsz: 566)

A megrongálódott utcák hossza: Daru utca 133 m, Gém utca 110 m, Bagoly utca 90, Galamb utca 140 m.

A fentiek alapján a sorozatos intenzív csapadékok hatására kialakult vis maior helyzet által okozott káresemények helyreállítása szükséges, melyre a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (későbbiekben: Rendelet) szerint támogatás kérhető.

Figyelembe véve a Rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdés b) pontja alapján a kár bekövetkezésétől számított 7 napon belül a szükséges bejelentést meg kell tenni.

Mivel a káresemény 2016. június 11-én történt, ezért – a képviselőkkel történt telefonos egyeztetés után – 2016. június 16-án megtettem a 4 utcára vonatkozó bejelentést a BM felé, az Ebr42 rendszeren keresztül.

Az utas szakértőnkkel történt bejárás alapján megbecsültük a helyreállítás költségeit, mely 17,1 MFt összegre tehető.

A bejelentésben 10% önrész vállalását jelöltük meg, mivel a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki. A Rendelet 5.§ (2) bekezdés c) pontja erre a felhatalmazást megadja. A Miniszteri döntéstől függ, hogy milyen arányban támogatja a helyreállítás költségeit, mely érték 70-90% között mozoghat.

A fentieket a Képviselő-testület a 2016. június 27. napi ülésén tárgyalta az ügyet és 58/2016. (VI.27.) önkormányzati határozatában tudomásul vette a bejelentést.

A fenti bejelentésünknek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság 2016. július 14-én helyszíni vizsgálatot végzett. A vizsgálat megállapította, hogy a bejelentés jogos, a helyreállítás indokolt. Ennek alapján – a 63/2016. (VII.20.) önkormányzati határozatban foglalt döntés után - benyújtottuk a pályázatot, a következő sarokszámokkal:

| Megnevezés | 2016. év | % |
| --- | --- | --- |
| Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) | 1.728.829 Ft | 10 |
| Vis maior támogatási igény | 15.559.460 Ft | 90 |
| Források összesen | 17.288.289 Ft | 100 |

Belügyminiszter úr 2016. október 12-én döntött kérelmünkről, mely szerint Önkormányzatunk számára 15.559.000 Ft vis maior támogatást ítélt meg, az alábbi költségszerkezettel.

| Helyreállítási beavatkozás | Érintett utca | Feladat | Kalkulált költség (br.) | Támogatási arány | Önrész |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Út helyreállítása | Daru utca | Aknafedlapok helyreállítása, kimosódott rész kátyúzása, 2-6 cm AC11 aszfaltréteggel kiegyenlítés, 5 cm AC11 aszfalt kopóréteggel lezárás. Kétoldali padka helyreállítása. | 4.625.651 Ft | 90% | 462.565 Ft |
| Út helyreállítása | Gém utca |  | 3.816.044 Ft | 90% | 381.604 Ft |
| Út helyreállítása | Bagoly utca |  | 3.144.709 Ft | 90% | 314.471 Ft |
| Út helyreállítása | Galamb utca |  | 4.823.045 Ft | 90% | 482.305 Ft |
| Műszaki szakértő | Mindegyik | Műszaki szakértői vélemény elkészítése | 434.340 Ft | 90% | 43.434 Ft |
| Műszaki ellenőr | Mindegyik | Műszaki ellenőrzés | 444.500 Ft |  | 44.450 Ft |

A fentiek alapján látható, hogy gyakorlatilag a teljes kért támogatási összeget megkaptuk, tehát a helyreállítás költségeinek támogatási intenzitása 90%.

Munkatípusonként a költségkeretek a következők:

| Munkatípus | Kalkulált részösszeg (bruttó) | Kalkulált részösszeg (nettó) |
| --- | --- | --- |
| Út helyreállítása | 16.409.449,-Ft | 12.920.826,-Ft |
| Szakértői feladatok | 878.840,-Ft | 692.000,-Ft |

A következő feladatunk, hogy indítsuk el a beszerzési eljárást az utak helyreállítására vonatkozóan. A tételes műszaki konszignáció és a műszaki leírás a rendelkezésünkre áll, a költségszint a közbeszerzési értékhatár alatt van, így jelenleg az árajánlatok bekérésének akadálya nincsen.

A pályázat rögzíti, hogy 1 év áll a rendelkezésünkre a helyreállítás elvégzésére. Ha most az őszi-téli időszakban lefolytatjuk a beszerzési eljárást, akkor 2017. áprilisában meg tudjuk kezdeni a munkálatokat.

Az árajánlat kérést 3 szakcégnek megküldjük és decemberben tudunk dönteni a kivitelező személyéről.

Határozati javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. májusi sorozatos nagy esőzések során és a 2016. június 11. napi felhőszakadásban megrongálódott Daru utca, Gém utca, Bagoly utca és Galamb utca helyreállítási munkáinak elvégzésére vonatkozóan árajánlatot kíván kérni legalább 3 szakcégtől.

Határidő: 2016. december 10.

Felelős: polgármester, beruházási és közbeszerzési tanácsnok

Remeteszőlős, 2016. október 19.

Szathmáry Gergely

polgármester