Előterjesztés

a Képviselő-testület

2017. január 30-i soron következő ülésére

Tárgy: Pályázat belterületi utak felújítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén.

Jelen támogatás célja a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. (Ezek a Pest megyei területfejlesztési koncepció prioritásai.)

A pályázat a következő tevékenységeket támogatja, illetve várja el:

- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása, korszerűsítése

- Az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a szükséges csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények megépítése.

- Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek (akadálymentesítés nyilvánosság biztosítása)

- Tervezés, pályázati dokumentáció összeállítása

- Közbeszerzési eljárások lefolytatása

- Műszaki ellenőri szolgáltatás

- Projekt menedzsment

- Tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt keretében elszámolható költségtípusok és belső korlátaik:

| Költségtípus | Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%) | Tevékenységek besorolása |
| --- | --- | --- |
| I. Főtevékenység (Építési tevékenység) | Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (5.1.1 pont alapján) | Minimum 90% | Építési tevékenységen belüli aránya minimum 80% | Önállóan elszámolható tevékenységek |
|  | Csapadékvíz elvezetés műtárgyainak, út műtárgyainak, út tartozékok, forgalomtechnikai létesítmények megépítése, közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, zöldterület kiépítése, felújítása, fejlesztése (5.1.2. pont alapján) | Építési tevékenységen belüli aránya maximum 20% | Önállóan nem elszámolható, nem kötelező tevékenységek |
| II. Projekt-előkészítési, tervezési költségek | pályázati dokumentáció összeállításának költségei; műszaki, kivitelezési tervek elkészítése; engedélyezési költségek; hatósági eljárások költségei; | maximum 5% | Önállóan nem elszámolható tevékenységek |
| III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása | közbeszerzési dokumentáció összeállítása; közbeszerzési tanácsadói tevékenység; közbeszerzési eljárás díja. | maximum 1% |
| IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás | maximum 1% |
| V. Projektmenedzsment | maximum 2,5% |
| VI. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása | maximum 0,5 %, |

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek összege minimum 20 millió forint - maximum 150 millió forint. A támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Amennyiben az adóerő képesség 30.000 forint/fő alatt van, úgy a támogatás maximális intenzitása 95% lehet.

A saját forrás a Pályázó saját erejéből, hitelből, és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. A saját forrás meglétének igazolására a támogatást igénylő önkormányzat részéről Képviselő-testületi határozat becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget és a biztosított önrész pontos összegét.

A projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre. Nyertes pályázat esetén a Kincstár a támogatás összegének 50%-át előlegként, a támogatási szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átutalja a kedvezményezett számára. A kedvezményezett köteles részbeszámolót benyújtani a projekt megvalósulásának előrehaladásáról, és a felhasznált forrásról. A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30. napon belül kerülhet folyósításra, de legkésőbb 2018. május 30-ig.

A pályázatot 2017. február 22. napig kell benyújtani.

Az útfejlesztési koncepciónkban megjelölt utak közül a Csillag sétány már megépült, a földes meredek utcák idén megújulnak a vis maior támogatás segítségével, így egyértelműen kijelenthető, hogy a Vénusz utca felújítására tudunk itt pályázni. Megjegyzem, hogy a legtöbb pontot (a teljesíthető prioritások miatt) is ez az utca kaphatja.

Az előzetes mérnöki felmérés alapján elmondható, hogy a Vénusz utca felújítása kb. bruttó 30-31 MFt összegből moldható, magas hozzáadott értékkel, a következők szerint:

- Vénusz utca fölső szakaszának felújítása kiemelt szegéllyel, 5,5 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöb elhelyezésével.

- A Vénusz utca alsó szakaszának kiépítése süllyesztett szegéllyel, 4 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöbök elhelyezésével.

- Önkormányzati parkoló felújítása térkővel, mozgássérült parkoló kialakításával

A fentiek alapján javaslom, hogy a 95% támogatási intenzitású pályázatra a Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására vonatkozóan nyújtsuk be a támogatási kérelmet. A pályázatot a műszaki ellenőrrel együttműködve készítem el.

A pályázat végleges műszaki tartalmának kialakítását és a pályázati dokumentáció elkészítését követően a képviselő-testület tárgyalja az ügyet és határozatot hoz az önrész pontos mértékéről is.

Határozat javaslat:

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton indulni kíván és a Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására kíván támogatási kérelmet benyújtani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és Kiss Tibor műszaki ellenőrt, hogy a pályázatot valamint a hozzá tartozó műszaki terveket készítse el és terjessze elő a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. február 22.

Felelős: polgármester, Kiss Tibor

Remeteszőlős, 2017. január 23.

Szathmáry Gergely

polgármester