Előterjesztés

a Képviselő-testület

2017. február 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázat belterületi utak felújítására – pályázat benyújtása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató pályázatot hirdetett önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén.

Jelen támogatás célja a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. (Ezek a Pest megyei területfejlesztési koncepció prioritásai.)

A pályázat a következő tevékenységeket támogatja, illetve várja el, az alábbi belső korlátokkal:

| Költségtípus | Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%) | Tevékenységek besorolása |
| --- | --- | --- |
| I. Főtevékenység (Építési tevékenység) | Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (5.1.1 pont alapján) | Minimum 90% | Építési tevékenységen belüli aránya minimum 80% | Önállóan elszámolható tevékenységek |
|  | Csapadékvíz elvezetés műtárgyainak, út műtárgyainak, út tartozékok, forgalomtechnikai létesítmények megépítése, közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, zöldterület kiépítése, felújítása, fejlesztése (5.1.2. pont alapján) | Építési tevékenységen belüli aránya maximum 20% | Önállóan nem elszámolható, nem kötelező tevékenységek |
| II. Projekt-előkészítési, tervezési költségek | pályázati dokumentáció összeállításának költségei; műszaki, kivitelezési tervek elkészítése; engedélyezési költségek; hatósági eljárások költségei; | maximum 5% | Önállóan nem elszámolható tevékenységek |
| III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása | közbeszerzési dokumentáció összeállítása; közbeszerzési tanácsadói tevékenység; közbeszerzési eljárás díja. | maximum 1% |
| IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás | maximum 1% |
| V. Projektmenedzsment | maximum 2,5% |
| VI. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása | maximum 0,5 %, |

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek összege minimum 20 millió forint - maximum 150 millió forint. A támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Amennyiben az adóerő képesség 30.000 forint/fő alatt van, úgy a támogatás maximális intenzitása 95% lehet.

A saját forrás a Pályázó saját erejéből, hitelből, és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. A saját forrás meglétének igazolására a támogatást igénylő önkormányzat részéről Képviselő-testületi határozat becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget és a biztosított önrész pontos összegét.

A pályázatot 2017. február 22. napig kell benyújtani.

A Képviselő-testület 1/2017. (I.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Vénusz utca burkolat- és csapadékvíz elvezető rendszerének felújításával kíván pályázni, a következő fő műszaki tartalommal:

- Vénusz utca fölső szakaszának felújítása kiemelt szegéllyel, 5,5 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöb elhelyezésével.

- A Vénusz utca alsó szakaszának kiépítése süllyesztett szegéllyel, 4 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöbök elhelyezésével.

- Önkormányzati parkoló felújítása térkővel, mozgássérült parkoló kialakításával

A terveket, a műszaki kiírást, a költségvetést és a pályázatot elkészítette Kiss Tibor tervező. A műszaki tervdokumentációt – a kérésnek megfelelően – megküldtem a Képviselő uraknak. A kivitelezői indikatív ajánlatok szintén elkészültek. Ennek alapján a következő projektköltségvetés alakult ki:

| Tétel | Összeg | Százalék |
| --- | --- | --- |
| Útépítés | 28 733 953 Ft | 94,26% |
| Projekt előkészítés | 999 998 Ft | 3,28% |
| Közbeszerzés | 299 720 Ft | 0,98% |
| Műszaki ellenőr | 299 720 Ft | 0,98% |
| Projektmenedzsment | 0 Ft | 0,00% |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | 149 860 Ft | 0,49% |
|  | 30 483 251 Ft | 100,00% |
| Finanaszírozás |
| Támogatás | 28 959 088 Ft | 95,00% |
| Saját erő | 1 524 163 Ft | 5,00% |

Az útépítés belső arányszámai a következőképpen alakultak:

|  | Nettó Ft | ÁFA Ft | Bruttó Ft | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Út | 20 288 650 | 5477935,5 | 25766585,5 | 89,67296 |
| Víz | 1 810 000 | 488700 | 2298700 | 7,999943 |
| Tábla | 50 230 | 13562,1 | 63792,1 | 0,222009 |
| Közl. bizt | 324 000 | 87480 | 411480 | 1,432034 |
| Zöld | 152 280 | 41115,6 | 193395,6 | 0,673056 |
| Össz | 22 625 160 | 6 108 793 | 28 733 953 | 100 |

A pályázati kiírás alapján két határozat meghozatala szükséges:

- Az Ávr.75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat - megjelölve a beruházással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát - a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével

- Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásához való hozzájárulásról

Határozat javaslat:

1.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Remeteszőlős Község Önkormányzat tulajdonában álló, Vénusz utca megnevezésű, a 42, 43 és 49 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő közút burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására vonatkozó pályázathoz, a 30.483.251 Ft összegű projekt összköltség 5%-át önerőként saját – a helyi adóbevételekből származó - forrásból biztosítja, vagyis a 2017. évi költségvetésben 1.524.163 Ft összeget különít el ennek fedezetére.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatot a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, Remeteszőlős Község Önkormányzata által benyújtott pályázat önrészének biztosítására hozta meg.

Határidő: 2017. február 22.

Felelős: polgármester

2.)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Remeteszőlős Község Önkormányzat tulajdonában álló, Vénusz utca megnevezésű, a 42, 43 és 49 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő közút burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához hozzá járul.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatot a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatra benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan hozta meg.

Határidő: 2017. február 22.

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2017. február 2.

Szathmáry Gergely

polgármester