Előterjesztés

a Képviselő-testület

2015. március 31-i soron következő ülésére

Tárgy: Lakossági kezdeményezés

A Patak sétány 162-172. közötti szakaszán lévő ingatlanok tulajdonosai elvi nyilatkozattal és kérelemmel keresték meg Önkormányzatunkat. Kérik annak megvizsgálását, hogy a vonatkozó útszakasz szilárd burkolattal (térkő) való ellátása milyen költségeket jelentene és kijelentik, hogy hozzájárulnának az esetleges megépítéshez. Az érintett ingatlanok több mint 67%-a aláírta a kezdeményezést és a költségviselésre vonatkozó elvi nyilatkozatot. Ennek másolatát jelen előterjesztéshez mellékelem.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza a lakossági-önkormányzati együttműködés kérdéseit. Mivel az érintett útszakaszon (vízgyűjtő terület) lévő ingatlanok több mint 67%-ának tulajdonosa aláírta az elvi nyilatkozatot, ezért szükséges a kérdés megvizsgálása és a szükséges döntés-előkészítő munkálatok elvégzése.

A fenti rendelet szerint az alábbi menetrend jelölhető ki:

- Írásbeli kezdeményezés az érintett útszakasz ingatlantulajdonosai részéről, 67%-ot meghaladó arányban. (Ez most megtörtént.)

- A Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy megvizsgálja a kérdést és elkészíti a műszaki koncepciót, illetve a költségbecslést. Ennek célja a döntés előkészítése.

- Az előkészítés eredményeinek ismeretében a Képviselő-testület meghatározza álláspontját az esetleges megvalósítás műszaki tartalmára, időszakára vonatkozóan, valamint a becsült költségek ismeretében javaslatot tesz az érdekeltségi hozzájárulás összegére.

- A Képviselő-testület álláspontjáról az Önkormányzat tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat és utcagyűlést is tart.

- Ezek ismeretében az érintett ingatlantulajdonosok dönteni tudnak. Amennyiben ennek ismeretében legalább az érintett ingatlanok 67 %-ának tulajdonosa írásbeli nyilatkozatban vállalja az előzetes kalkuláció szerinti beruházási költség alapján a rá eső útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, akkor tud továbblépni az Önkormányzat.

- A fenti arányt meghaladó számú nyilatkozat beérkezését követően a Képviselő-testület dönt a beruházás kérdéséről és az érdekeltségi hozzájárulások kivetéséről.

- A polgármester önkormányzati hatósági határozatban veti ki az érdekeltségi hozzájárulást.

- Az Önkormányzat elvégzi a beruházást és beszedi az érdekeltségi hozzájárulást.

Javaslom a döntés előkészítésre vonatkozó határozat meghozatalát.

Határozat javaslat:

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a Patak sétány 162-172. (páratlan oldal: 135-147.) közötti szakaszán a burkolat-felújítás kérdéskörét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítse el a vonatkozó műszaki koncepciót, illetve a költségbecslést, a későbbi döntések előkészítése érdekében.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2015. március 25.

Szathmáry Gergely

polgármester