ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2015. augusztus 31-i soron következő ülésére

Tárgy: Vis maior pályázat – híd rekonstrukció

2014. november 30. és 2014. december 4. között olyan előre nem látható természeti erők által fenyegető veszély következett be, mely miatt ebben az időszakban szükségessé vált a védekezés.

A 2014. november 30. és december 2. között lehullott ónos eső a közterületeken, az önkormányzat tulajdonában álló Ördögárok-patak belterületi szakaszának partján, valamint a gyalogos közlekedést biztosító járda mellett elhelyezkedő fákat oly mértékben eljegesítette, hogy azok meghasadtak, kidőltek. Ez a hidakban is károsodást okozott.

A 2014. november 30. és 2014. december 4. közötti ónos eső által okozott veszélyhelyzetben történt védekezés és a jég által okozott kár helyreállítási költségeinek támogatására Remeteszőlős Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a vis maior alaphoz, melyet a Belügyminisztérium tart fent.

A helyzet súlyossága, valamint a védekezés több települést érintő (Nagykovácsi védelme is részben Remeteszőlőst terhelte) jelentősége miatt Remeteszőlős Község Önkormányzata kérte a védekezési és helyreállítási költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatását, az 1/2015. (I.13.) és a 2/2015. (I.13.) önkormányzati határozatok szerint.

A 2015. június 23-án meghozott miniszteri döntésnek megfelelően Önkormányzatunk vis maior támogatási kérelmére összesen 11.824.000 Ft támogatás került jóváhagyásra.

A támogatás szerkezetét az alábbi táblázatban mutatom be.

| Vis maior esemény | Tevékenység | Teljes költség (bruttó) | Kért támogatási arány | Kért támogatás (bruttó) | Megszavazott támogatás (bruttó) | Támogatási arány |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Védekezés | kárelhárítás | 1.347.063 Ft | 90% | 1.212.355 Ft | 1.191.000 Ft | 89,95 % |
| Helyreállítás | híd helyreállítás | 16.709.388 Ft | 90% | 15.038.449 Ft | 10.633.000 Ft | 90,00% |
| Összesen: | 11.824.000 Ft |  |

A fentiek alapján látható, hogy a védekezés tekintetében gyakorlatilag a teljes kért támogatási összeget megkaptuk, a helyreállítás tekintetében csökkentett műszaki tartalom mellett határozták meg a támogatási arányt. Általános jelenség a vis maior alapnál, hogy a kért támogatást nem teljes mértékben kapja meg az önkormányzat, ezért jelen helyzet nem érhetett minket váratlanul. Igen jelentős mértékben kompenzálja ezt a helyzetet az a tény, hogy a helyreállítás költségeit is 90% arányban támogatja a BM.

A helyreállításra vonatkozó pályázati rész és a megítélt támogatás viszonyát az alábbi táblázatban mutatom be.

| Tétel | Kalkulált költség (bruttó) | Kért támogatás (bruttó) | Elismert költség (bruttó) | Támogatási összeg (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Híd (12. km-kő) | 8.449.657,-Ft | 7.604.691,-Ft | 5.900.000,-Ft | 5.310.000,-Ft |
| Híd (13. km-kő) | 7.744.731,-Ft | 6.970.257,-Ft | 5.400.000,-Ft | 4.860.000,-Ft |
| Szakértő (pályázathoz végzett mérnöki munka) | 165.000,-Ft | 148.000,-Ft | 165.000,-Ft | 148.000,-Ft |
| Műszaki ellenőrzés | 350.000,-Ft | 315.000,-Ft | 350.000,-Ft | 315.000,-Ft |
| Összesen: |  | 15.038.449,-Ft |  | 10.633.000,-Ft |

A fentiek alapján a Képviselő-testület 61/2015. (VII.14.) önkormányzati határozatban döntött az árajánlatok bekéréséről. A beszerzés során Zöld Út Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a következő költségstruktúrával:

- Építési beruházás költsége 13.675.360 Ft

- Pályázati támogatás: 10.170.000 Ft

- Önrész: 3.487.360 Ft

- Realizált támogatási arány: 74,36%

Ennek megfelelően a Képviselő-testület 65/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatában döntött a Zöld-Út Kft-vel történő szerződéskötésről.

A rekonstrukciós munkálatok megkezdésekor láthatóvá vált, hogy a két híd korlátszerkezete jelentősen korrodálódott, így annak cseréje szükséges. Jelen beruházás tárgyát eredetileg nem képezte a hídkorlát felújítása vagy cseréje, de mindenképpen szükséges ennek elvégzése. Ennek elsősorban műszaki és balesetvédelmi okai vannak, de lényeges az is, hogy a teljes rekonstrukcióhoz ez is szükséges, még akkor is, ha ezt nem vis maior helyzet idézte elő.

Rossz üzenete volna, ha rekonstrukció során a leromlott állapotú 40 éves hídkorlátot ott hagynánk. Ráadásul a korlát ügy már nem tűr halasztást, ezt az ügyet már nem lehet halasztgatni.

Megvizsgáltuk a jelenlegi korlátszerkezet felújításának lehetőségét, de a szerelés, homokfúvás, korrodált elemek kicserélése és az új festés olyan költségeket jelentene, amiből már új korlátot is lehet készíteni. Az új korlát esetében új rögzítési pontokat is ki tudunk alakítani, ami nagy előny.

A fentiek alapján megkértük az árajánlatokat a 4*13 méter új hídkorlát elkészítésére. A műtárgynak természetesen minősített anyagból kell készülnie. Előzetesen érdeklődtem nagyobb cégeknél (Strabag, Hídépítő, stb.) illetve a műszaki ellenőr is utána nézett az áraknak. A jellemző ár 25-30.000 Ft/fm+ÁFA.

Az árajánlatok a következőképpen alakultak:

- Zöld Út Kft. - 1.250.000.- Ft + ÁFA

- Szigeti Épgép Kft. - 1.339.690.- Ft + ÁFA

- Hídprov Kft. - 1.470.526.- Ft + ÁFA

Az árajánlatokat jelen előterjesztéshez mellékelem.

A legkedvezőbb ajánlatot a Zöld Út Kft. adta, 1.250.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlati árral. Ez 24.000 Ft/fm+ÁFA árat jelent.

A 2015. évi költségvetésünk 12.700 eFt összeget különített el a Vénusz utcai útrekonstrukcióra, azonban ezt az összeget nem használjuk fel, mivel a pályázati támogatást nem kaptuk meg. Ebből a fel nem használt összegből fedezni tudjuk a beruházást.

A fentiek alapján javaslom a Zöld Út Kft. külön szerződésben történő megbízását a hídkorlátok cseréjével.

Határozati javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patak sétány – Madár utca kereszteződésében (12. kilométerkő), valamint a Királyka utcánál (13. kilométerkő) található hidak közúti korlátjainak cseréjének megvalósítására kiírt ajánlatkérések eredménye alapján a Zöld Út Kft-t kívánja megbízni feladat elvégzésével, bruttó 1.587.500,-Ft összegű megbízási díjért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a beruházás fedezeteként a Vénusz utcai útrekonstrukcióra elkülönített, fel nem használt keretet jelöli meg.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2015. október 27.

Szathmáry Gergely

polgármester