ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. május 31-i soron következő ülésére

Tárgy: Csillag sétány javítása - kivitelezés

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését a 2016. február 12-i ülésen tárgyalta. Ennek előkészítése érdekében a 87/2015. (XII.1.) önkormányzati határozatban elfogadott költségvetési koncepcióban megjelölt fejlesztési elképzelések műszaki-költségvetési vizsgálatát elvégeztük.

A Képviselő-testület 3/2016. (I.25.) önkormányzati határozatában rögzítette a 2016. évben tervezett fejlesztéseket, illetve annak költségvetési vonzatait. Ezen döntést is figyelembe véve elkészült az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, melyet a Képviselő-testület 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletében hagyott jóvá.

A fejlesztési tervek között szerepel a Csillag sétány burkolatának a helyreállítása is, melyre a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet bruttó 2,2 MFt fedezetet különített el.

Amennyiben a fenti utat nyár elején alakítjuk ki, akkor az út a nyár végére összeaszfaltosodik. (A régi országutak mind ilyen technológiával készültek és több évtizedig jól működtek.)

Egy ilyen típusú út kialakítása 1.500 Ft+ÁFA/m2, plusz az előkészítő munkálatok. Ennek alapján kb. bruttó 2,2 MFt összegből elvégezhető az út felújítás.

A fentiek alapján a Képviselő-testület 35/2016. (IV.25.) önkormányzati határozatában döntött az árajánlatok bekéréséről. Az árajánlatokat a beruházási és közbeszerzési tanácsnokkal együttműködve elkészítettük és megküldtük a határozatban megjelölt cégeknek. Az árajánlatkérés eredményét az alábbi táblázatban foglalom össze.

| Munkarész | Grillgép Kft. | Puhi-Tárnok Kft. | Strabag Kft. | Zöldút Kft. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kátyúzás, útszegélyek profil igazítása, 990 m2 útfelületen | 574.000,-Ft | Írásban jelezte, hogy nem tud árajánlatot adni. | 742.500,-Ft | 360.000,-Ft |
| 3 db csatornaszem szintbe emelése | 75.000,-Ft |  | 45.600,-Ft | 105.000,-Ft |
| emulzió szórás két rétegben, 990 m2 útfelületen | 1.237.500,-Ft |  | 309.200,-Ft | 1.107.500,-Ft |
| szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása, 990 m2 útfelületen | 633.600,-Ft |  | 636.273,-Ft | 1.107.500,-Ft |
| Összesen (nettó) | 2.520.300,-Ft | - | 1.733.573,-Ft | 2.680.000,-Ft |
| Mindösszesen (bruttó) | 3.200.781,-Ft | - | 2.201.638 | 3.403.600,-Ft |

A fentiek alapján látható, hogy a Strabag Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az árajánlat összege nem lépi túl a tervezett költségkeretet. Javaslom az árajánlat elfogadását és a megbízás kiadását.

Határozati javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csillag sétány emulziószórásos burkolat kialakítási munkáinak elvégzésével a Strabag Kft-t kívánja megbízni, bruttó 2.201.638 Ft összegért.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezés díját a 2016. évi költségvetés erre nevesített sorának terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi munka megrendelésére és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2016. május 24.

Szathmáry Gergely

polgármester