Előterjesztés

a Képviselő-testület

2017. április 24-i soron következő ülésére

Tárgy: fejlesztési pályázat

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének a „II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai” alfejezetének, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekről” szóló II.3. pont a), b) és c) pontja összesen 5.000 millió forint költségvetési forrást különített el az önkormányzati feladatellátás támogatására, a következő pályázati célokkal:

- 2.000 millió forint kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére (mint pl. az egészségügyi alapellátást (pl. védőnői szolgálat) szolgáló épületek vagy helyiségek fejlesztése, ahol az igényelhető maximális támogatás elérheti a 30 MFt-ot, 95% támogatási intenzitás mellett.)

- 500 millió forint az óvodai, iskolai sportinfrastruktúra fejlesztésére

- 2.500 millió forint a belterületi utak felújítására az önkormányzatok számára, ahol az igényelhető maximális támogatás elérheti a 15 MFt-ot, 85% támogatási intenzitás mellett.

Az idei év pályázati kiírása szerint a célok közül csak egyre nyújtható be támogatási kérelem. Mivel a Vénusz utcára benyújtottuk az útfelújítási pályázatunkat, ezért a Képviselő-testület 33/2017. (III.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztésére (fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosítása és hőszigetelés) nyújtsunk be támogatási kérelmet.

A pályázat beadási határideje 2017. május 2.

A döntésnek megfelelően előkészítettük a pályázatot, mely alapján szükséges meghozni a saját forrás biztosítására vonatkozó határozatot.

Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése

A pályázati kiírás támogatja az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat helyiségének fejlesztését, felújítását. A támogatási intenzitás maximális mértéke a legmagasabb érték (95%), mivel az adóerő képességünk nem éri el a 18.000 Ft/fő értéket (9.988 Ft/fő).

Ezen pályázati alcél esetén a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések (pl. fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, megújuló energiaforrás hasznosítása) előnyt élveznek, kiemelten akkor, ha ezzel együtt energetikai korszerűsítés is jár.

Az előzetes képviselő-testületi döntésnek megfelelően a következő műszaki tartalmat építettük be a pályázatba:

- Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület (oldalfal+tető) hőszigetelése, burkolólemezzel, a szükséges bádogos munkákkal. (A konténer vasszerkezete miatt ez a megfelelő műszaki tartalom a szigetelés kiépítésére.)

- Infra paneles fűtés:

  - Védőnői rendelő: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel

  - Váró: 4 db 800 W teljesítményű panel

  - Mellékhelyiség: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel

  - További helyiségek: 4 db 800 W teljesítményű panel

- Multikristályos napelem: 34 m2

A rendszer oly módon működne, hogy a napelem által termelt áram látja el energiával az infrapaneleket és többlet termelés esetén visszatáplálja az áramot az ELMŰ elektromos rendszerébe. Ebben az esetben a villanyóra visszafele forog. A fűtésrendszer energiaigénye 10,8 kWh, a napelemek teljesítménye kb. 8,7 kWh, így azok csaknem elegendőek az elektromos igény ellátására.

A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége a következőképpen alakul:

- Szigetelési, burkolási és bádogozási munkák: bruttó 13.376.647,-Ft (tételes költségvetés mellékelve)

- Alternatív energiaforrás és fűtésrendszer kiépítése: bruttó 6.817.110,-Ft (tételes költségvetés mellékelve)

          - Összesen: bruttó 20.193.757,-Ft

Mivel ennek maximális támogatási aránya 95%-a, ez összegszerűen 19.184.069. Ft összegű támogatási igényt jelentene.

Fontos azonban kiemelnem, hogy a pályázat készítése során nyilatkozni kell arról, hogy a pályázati kiírás szerint a támogatható feladatellátás az épület alapterületének hány százalékát érinti. Mivel a pénzügyi-, adó-, polgármesteri és közterületfelügyeleti irodák funkcionális értelemben nem képezik a védőnői szolgálat részét, ezért ezek alapterületéből adódó arányszámot meg kellett jelölni. Ebből következően a 120 m2 teljes alapterületének 23,3%-án (28 m2) a pályázat szempontjából nem támogatott tevékenység zajlik. Ez azt jelenti, hogy a teljes projektköltség 23,3%-át saját erőből kell állnunk, és a fennmaradó 76,7% os összeg 95%-át támogatja a pályázat.

A fentiek alapján a projekt költségvetése az alábbi módon alakul:

| Tétel | Összeg | Arány |
| --- | --- | --- |
| Teljes projekt költség | 20.193.757,-Ft |  |
| Támogatható feladatellátást biztosító épületrész | 15.488.611,-Ft | teljes projekt 76,7%-a |
| Igényelhető pályázati támogatás (támogatható épületrész) | 14.714.180,-Ft | támogatható 95%-a |
| Igényelhető pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész | 774.431,-Ft | támogatható 5%-a |
| Nem támogatott épülethez biztosítandó önrész | 4.705.146,-Ft | teljes projekt 23,3%-a |
| Önrész | Igényelhető pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész: | 774.431,-Ft |  |
|  | Nem támogatott épülethez biztosítandó önrész: | 4.705.146,-Ft |  |
|  | Összesen: | 5.479.577,-Ft |  |

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázaton az intézményfejlesztésre (szigetelés, fűtés- és energetikai korszerűsítés) vonatkozó alcélon a „Remeteszőlős Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat épületrészeinek energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás rendszerének kiépítése” című fejlesztési céllal indulni kíván.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézményfejlesztés bruttó 20.193.757,-Ft kalkulált költségéből a nem támogatható feladatellátást érintő műszaki tartalom 4.705.146 Ft összegét saját forrásból biztosítja és a Védőnői Szolgálat energetikai korszerűsítésére vonatkozóan vállalja a költségek 5%-ának, azaz 774.431,-Ft összeg önrész biztosítását is.

A határozatban részletezett körülmények alapján Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházás megvalósítására 5.479.577,-Ft összegű önrészt biztosít a pályázat elnyerése esetén.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. május 2.

Remeteszőlős, 2017. április 20.

Szathmáry Gergely

polgármester